|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| **Referent** |  |
| **Registrering af fremmødte** |  |
| 1. **Godkendelse af dagsordenen** |  |
| 1. **Orientering om 2. pinsedag kl.11.00: Afholdelse af kirkevandring i fællesskab med Hans Egede, Davids og Sions kirke med afsluttende fællesspisning i Kildevæld. Budget for hver kirke er ca. 3000 kr.** |  |
| 1. **Orientering om konfirmationer med opmærksomhed på budgettet grundet flere konfirmander i 2025.** |  |
| 1. **Forberedende debat i menighedsrådet i forbindelse med kommende forløb med Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning. Se**[**Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - Arbejdsmiljø i Folkekirken - Temaer - Site**](https://folkekirkensintranet.dk/temaer/arbejdsmiljoe/folkekirkens-arbejdsmiljoeraadgivning)**. Dette med henblik på styrkelse af kommunikation og samarbejde.** |  |
| 1. **Godkendelse af igangsættelse af anlægsarbejde med facaderenovering.**   **Der i budget 2025 godkendt en anlægsbevilling på 2.576.000 kr. til formålet.**  **Der er nu gennemført licitation af opgaven og begge indkomne tilbud ligger i niveauet 2,8 mio. kr.**  **Hertil kommer udgifter til rådgiverhonorar og uforudsete udgifter.**  **Væsentligste årsag hertil at er det i forbindelse med licitationen har vist sig at der er ca. 1400 m2 facade der skal renoveres, og ikke de oprindeligt forventede 1000 m2.** | Formanden indstiller at projektet igangsættes indenfor den bevilligede ramme på 2.576.000 kr. (inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter)  Formanden indstiller at kirkeværgen og den bygningssagkyndige afgør hvilke og hvor mange af de 4 etaper (nord, syd, øst og vest) der prioriteres først, og at disse igangsættes indenfor budgettet.  Formanden bemyndiges til, i dialog med provstiet, at søge den manglede finansiering. |
| 1. **Underskrivelse af underskriftsblad** |  |
| **Mødet sluttede kl.** |  |